Информация о результатах проведения контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в 2023-2024 годах»

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528; пункт 1.3 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2025 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 19.12.2024 № 41; распоряжения председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 29.09.2025 № 35 о проведении контрольного мероприятия.

Объекты контрольного мероприятия: Департамент дорожного хозяйства администрации города Дзержинска, МБУ «Город».

Предмет контрольного мероприятия:  расходование бюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

Проверяемый период: 2023-2024 годы.

Цель: проверка законности и эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

Метод проверки: выборочный.

Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты: главным инспектором аппарата Греховой Е.С.

Итоги контрольного мероприятия: составлен Акт по результатам контрольного мероприятия  ««Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в 2023-2024 годах» от 27.11.2025. Акт получен МБУ «Город» 03.12.2025 с сопроводительным письмом от 03.12.2025 № 260. Подписанный Акт возвращен в контрольно-счетную палату 11.12.2025 без нарушения сроков. Акт подписан без возражений.

### Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в администрацию города и городскую Думу 12.12.2025 (вр-18777714, 18777945).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1.В результате реализованных  мероприятий проекта «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», в 2023-2024 годах был осуществлен ремонт 22 объектов -  проезжих частей автодорог поселков и городских территорий городского округа на общую сумму 91 418 461,12 рублей  (33 204 381,89 рублей  – за счет средств местного бюджета; 57 296 127,79 рублей – за счет средств областного бюджета; 917 951,44 рублей – за счет средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), в том числе: 75 518 461,12 рублей (18 объектов) - в 2023 году; 15 900 000,00 рублей (4 объекта) – в 2024 году.

2.Условия предоставления субсидий областного бюджета в части наличия муниципальных правовых актов и объемов софинансирования субсидий соблюдены.

3.Отбор исполнителей контракта производился на основании конкурентных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.Информация об исполнении контрактов (в том числе, документы о приемке) размещены в системе ЕИС, подписаны сторонами в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.Претензионная работа проводилась в соответствии с требованиями действующего законодательства, списание неустоек (штрафов, пени) произведено на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018   № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

6.В процессе контрольного осмотра и замера объектов выявлено соответствие фактического объема асфальтобетонного покрытия дорог оплаченному по контрактам.

7. Часть автомобильных дорог местного значения, отремонтированных в рамках проектов «Вам решать!», в том числе: Кордон Лесной; пос.Пыра, проезд между ул.Чкалова и ул.Железнодорожная; пос.Пыра, ул.Чапаева; пос.Петряевка, Южный массив – не отражены в составе перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 13.04.2012 № 1472.

По итогам контрольного мероприятия направлены рекомендации:

1.Своевременно осуществлять постановку на учет отремонтированных в рамках проектов «Вам решать!» автомобильных дорог общего пользования местного значения в реестре муниципальной собственности и передачу объектов в оперативное управление муниципальным учреждениям.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области произвести сверку объектов автомобильных дорог, на предмет отсутствия в реестре муниципальной собственности, на основании письма администрации от 31.03.2025 №Сл-150-286466/25.

3.По результатам исполнения пункта 2 данных рекомендаций, осуществить меры по учету объектов в реестре муниципальной собственности.

4.Внести изменения в постановление администрации города от 13.04.2012 № 1472 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск», актуализировав указанный перечень в соответствии с учтенными объектами.

5.До 01.04.2026 предоставить информацию о принятых мерах по пунктам 2-4 данных рекомендаций в Контрольно-счетную палату города Дзержинска.