**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на приобретение специальной техники в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»**

**в 2022-2024 годах».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

-Положение о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528 «Об образовании контрольно-счетной палате города Дзержинска;

-План работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2025 год, утвержденный распоряжением контрольно-счётной палаты города Дзержинска от 19.12.2024 года № 41;

-распоряжения контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 17.02.2025 № 14.

**Объект контрольного мероприятия:** МБУ «Город» г. Дзержинск.

**Предмет контрольного мероприятия:** использование средств городского бюджета, выделенных в 2022 - 2024 годах на приобретение специальной техники в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

**Проверяемый период:** 2022 - 2024 годы.

**Цели контрольного мероприятия:**

-проверка законности и обоснованности выделения бюджетных средств в 2022 - 2024 годах;

-проверка целевого использования и результативности (эффективности и экономичности) использования бюджетных средств в 2022-2024 годах.

**Метод проверки**: выборочный.

**Проверка проводилась:** заместителем председателя Улякиной С.А.

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 11.06.2025 года, который передан в МБУ «Город» 18.06.2025 (сопроводительное письмо от 18.06.2025 № 141). Акт проверки подписан И.О. МБУ «Город» и передан в контрольно-счетную палату 09.07.2025 с нарушением сроков, также предоставлен ответ на акт с уточнениями, замечаниями и дополнительной информацией (письмо от 09.07.2025 № 544). Письмом от 09.07.2025 № Сл-150-619659/25 департаментом дорожного хозяйства администрации города предоставлен ответ на запрос контрольно-счетной палаты от 28.05.2025.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недочеты:

1.нарушены сроки перечисления субсидий из городского бюджета, установленные графиками к соглашениям о предоставлении субсидий:

-по соглашению от 17.01.2022 № 80 платеж января 2022 года исполнен 18.01.2022, срок установлен – до 15.01.2022;

-по соглашению от 24.10.2022 № 1673 платежи октября и декабря 2022 года исполнены 26.10.2022 и 26.12.2022, сроки установлены - до 25 октября 2022 года и до 15 декабря 2022 года;

-по соглашению от 16.01.2023 № 71 платеж января 2023 года исполнен 20.01.2023, срок установлен - до 15.01.2023;

2.нарушены сроки оплаты по муниципальным контрактам:

-по муниципальному контракту от 11.10.2022 года № 286 на покупку автогрейдера ГС-18.05-20, заключенного МБУ «Город» и ООО «РСТ ГРУПП», установлен срок платежа - 7 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи (14.10.2022 дата акта, срок оплаты - до 25.10.2022), фактически оплата - 27.10.2022;

-по муниципальному контракту от 23.07.2021 № 185 с ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» (оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) платеж января 2023 года перечислен 23.01.2023, срок установлен контрактом - до 20.01.2023;

3.неэффективное использование средств городского бюджета в 2023 году в сумме 230 089,93 рублей по соглашению о предоставлении субсидии от 03.08.2023 года № 1518;

4.нарушение срока возврата в городской бюджет неиспользованного остатка средств субсидий по соглашению от 03.08.2023 года № 1518, срок установлен до 31.01.2024 года согласно пункту 4.3.7 соглашения о предоставления субсидий, средства возвращены - 11.03.2024;

5.установлены значения результатов достижение целей в соглашениях о предоставлении субсидии на приобретение спецтехники в 2022-2024 годах в рублях, что не соответствует непосредственному результату, установленному муниципальной программой; согласно постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.10.2021 № 3168 «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» непосредственным результатом по основному мероприятию «приобретение специальной техники» является количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга, и установлен в единицах приобретенной техники;

6.в отчете о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по соглашению от 03.08.2023 года № 1518 неверно отражены фактические расходы учреждения, которые исполнены в 2023 году в объеме 19 439 287,36 рублей; также не отражен остаток неиспользованных средств субсидии, сформировавшийся на 01.01.2024 года в объеме 230 089,93 рублей, не указано направление использование остатка субсидии в следующем финансовом году;

7.в отчете о достижении результатов предоставления субсидии по соглашению от 03.08.2023 года № 1518 неверно отражает объем фактически результата, так как расходы исполнены в объеме 19 439 287,36 рублей, также не отражено фактически полученное отклонение от планового значения в объеме 230 089,93 рублей или 1,17%;

8.несоответствуют данные о направлении использования остатка субсидий за 2023 года по соглашению от 03.08.2023 года № 1518, отраженные в «Сведениях об остатках целевых субсидий неиспользованных на 01.01.2024 года» и в «Отчете об использовании субсидий на иные цели на 01.01.2024 года по МБУ «Город» (по всем субсидиям на иные цели);

9.отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, к соглашениям от 17.01.2022 № 80, от 03.08.2023 года № 1518 и отчеты о достижении результатов предоставления субсидии к соглашениям от 17.01.2022 № 80, от 03.08.2023 года № 1518, от 24.10.2022 № 1673 не содержат сведений о периоде, за который они составлены;

10.нарушены сроки внесения изменений в объемы финансирования по мероприятию «приобретение специализированной техники» 1 подпрограммы муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» (установленные пунктом 6.4 постановления администрация города Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ «городского округа город Дзержинск») - постановления администрации от 03.11.2022 № 4187 и от 20.04.2023 № 1411.

**Рекомендации.**

Администрации города:

1.не допускать нарушения сроков перечисления учреждениям субсидий, установленных графиками к соглашениям о предоставлении субсидий;

2.своевременно вносить изменения в объемы финансирования по мероприятиям муниципальных программ в соответствии со сроками, установленными постановлением администрация города Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ «городского округа город Дзержинск»;

3.рассмотреть возможность уточнения наименование непосредственного результата по мероприятию «Приобретение специализированной техники» муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» на - «Количество приобретенной спецтехники, в том числе договору лизинга», и в «Сведениях о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» (таблица 2 пункт 2.6 постановлением администрация города Дзержинска Нижегородской области от 21.10.2021 № 3168) отражать количество закупленной спецтехники не только по договорам лизинга, но и по договорам купли-продажи.

МБУ «Город»:

1.во избежание дополнительных расходов на штрафные санкции не допускать нарушены сроки оплаты по муниципальным контрактам;

2.неиспользованные остатки средств субсидий возвращать в городской бюджет в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий;

3.не допускать нецелевого и неэффективное использование средств городского бюджета;

4.значения результатов достижение целей в соглашениях о предоставлении субсидии определять в соответствии непосредственным результатом, установленным муниципальной программой, в рамках которой осуществляются мероприятия финансируемые средствами субсидий;

5.в отчетах о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчетах о достижении результатов предоставления субсидии отражать фактически осуществленные учреждением расходы и остаток неиспользованных средств субсидии (при наличии).

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в администрацию города и городскую Думу 17.07.2025.