**Информация по контролю выполнения рекомендаций**

**контрольно-счетной палаты по «Проверке эффективности осуществления полномочий КУМИ по контролю за исполнением обязательств ОАО «ДВК» по концессионному соглашению на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города за 2017-2018 годов».**

По итогам контрольного мероприятия, контрольно-счетной палатой сформирован отчет от 08.04.2019 года, содержащий рекомендации администрации города по вопросам контроля исполнения концессионером своих обязательств.

В целях получения информации о принятых администрацией города мерах, по усилению контроля деятельности ОАО «ДВК» в рамках концессионного соглашения, контрольно-счетной палатой направлены запросы в администрацию города от 19.09.2019 года № 204, от 07.10.2019 года № 216.

В ответ на запросы палаты, администрацией подготовлены ответы от 01.10.2019 года № Исх-150-274030/19 и от 17.10.2019 года № Исх-150-298793/19, согласно которым администрацией города проведены следующие мероприятия:

-постановлением администрации от 16.04.2019 года № 1446 создана рабочая группа по контролю за реализацией концессионного соглашения, тем же постановлением утверждается положение о рабочей группе и отменено предыдущее постановление администрации от 02.07.2013 года № 2578;

-состав рабочей группы – первый заместитель главы города, председатель КУМИ, консультант сектора по подготовке договоров КУМИ, директор департамента финансов, заместитель директора ЖКХ администрации, три депутата городской Думы;

-согласно письму администрации от 17.10.2019 года № Исх-150-298793/19 с момента образования по 07.10.2019 года рабочей группой проводилась инвентаризация объектов соглашения с целью выявления не используемых (списанных) объектов с последующим их исключением из соглашения;

-предоставлен проект дополнительного соглашения № 5 к концессионному соглашению, которым вносятся изменения в состав объектов соглашения, а именно: из перечня объектов соглашения (приложения № 1 и № 2) исключаются не используемые объекты; основанием для внесения изменений в соглашение являются - акт приема-передачи от 22.06.2017 года 258 объектов, акт приема-передачи от 16.09.2017 года 160 объектов, акт приема-передачи от 21.12.2017 года 33 объектов; по 15 объектам соглашения добавляются кадастровые номера; согласно письму 01.10.2019 года № Исх-150-274030/19 проект соглашения направлен на согласование в РСТ Нижегородской области;

-предоставлен (неподписанный) акт от 02.07.2019 года осмотра рабочей группой реконструированных (созданных, модернизированных) в 2018 году объектов в рамках концессионного соглашения и инвестиционной программы, объекты осмотрены в рамках 14 мероприятий, в акте отражено выполнение работ в полном объеме, установленные сроки, серьезных нарушений и отклонений при осмотре не выявлено; иных материалов о деятельности рабочей группы не предоставлено;

-согласно письму администрации от 01.10.2019 года № Исх-150-274030/19, проведена регистрация внесения изменений в ЕГРП на реконструированный объект концессионного соглашения – нежилое здание, кадастровый номер 52:21:0000039:1254, по адресу: проспект Дзержинского, 43 (здание ОАО «ДВК»);

 -согласно письму администрации от 01.10.2019 года № Исх-150-274030/19, Росреестром отказано в постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности по вновь построенным объектам (здания ПНС) в количестве 10 шт.; согласно уведомлениям Росреестра, отказы получены по причинам: непредставление всех необходимых документов, несоответствие форм и содержания документов требованиям законодательства, наличие противоречивых сведений об объектах недвижимости, несоответствие содержания документов реальному состоянию; данные вопросы решаются ОАО «ДВК» в судебном порядке;

-план мероприятий по контролю деятельности концессионера не предоставлен по причине нахождения его в стадии разработки;

-информация на запросы контрольно-счетной палаты о ежегодных инвестиционных расходах концессионера и расходах на содержание объектов соглашения за период 2011-2018 годы не предоставлена.

Таким образом, в период с апреля по октябрь 2019 года рекомендации контрольно-счетной палаты были учтены не в полном объеме.