**Информация о результатах проведения**

**экспертно-аналитического мероприятия**

**«Аудит исполнения ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг»** **по обращению гр. Докукина А. Е., по вопросу в возможном нецелевом использовании бюджетных средств при выделении бюджетных ассигнований Резерва поддержки территорий МБУ «Город», на приобретение и установку горки для детей по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, в районе домов 49,50,51.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- статья 13 положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;

- пункт 2.9 Плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 23.12.2022 № 50;

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 22.06.2023 № 19.

- Копия жалобы представителя несовершенного собственника земельного участка Докукина И.А. – Докукина А.Е.

**Объект контрольного мероприятия:**

- Администрация города Дзержинска, расположенная по адресу: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1

- МБУ «Город» 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

**Проверяемый период деятельности:** 2022 год.

**Предмет контрольного мероприятия:** Экспертно-аналитическое мероприятие по обращению гр. Докукина А.Е., по вопросу не целевого расходования бюджетных средств при закупке работ по установке игрового оборудования на детской площадке

**Цель контрольного мероприятия:** Проверка закупки по выполнению работ по установке игрового оборудования на детской площадке по адресу: г. Дзержинск, поселок Дачный, ул. Свободы, в районе домов 49, 50, 51.

**Метод проведения контрольного мероприятия:** Проверка данных, содержащихся в документах, предоставленных специалистам контрольно-счетной палаты города Дзержинска. Визуальный осмотр работ выполненных по установке игрового оборудования на детской площадке.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:**

с 26.06.2023 г. по 30.06.2023 г.

**Проверка проведена** Аудитором контрольно-счётной палаты города Дзержинска Сидоровым А.А.

**Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия:**

1. Закупка на выполнение работ по установке игрового оборудования на детской площадке по адресу: г. Дзержинск, поселок Дачный, ул. Свободы, в районе домов 49, 50, 51, проведены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Контракты заключены с участником электронного аукциона в соответствии с итоговым протоколом подведения итогов от 06 мая 2022 года с Ереминым П.В.

3. Согласно акту о приемке выполненных работ, игровое оборудование – «Детская горка», установлено в соответствии с условиями контракта в полном объеме.

4. За просрочку исполнения обязательств предусмотренных контрактом, с Подрядчика взыскана неустойка (пени) в размере 282,67 рублей.

5. На основании визуального осмотра детской площадки установлено - игровое оборудование «Детская горка» смонтировано по адресу поселок Дачный, ул. Свободы, в районе домов 49, 50, 51. Детская горка соответствуют заявленным техническим характеристикам, установленным в контракте.

6. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен главе города Дзержинска.